# FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Grupo 2 | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | SIstema de Gestión y Control de Peticiones | Semana e iteración | Iteración 03 |
| Fecha | Lunes 28 de Septiembre, 2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

# 1  Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará:

Procesamiento de peticiones, con filtros por rol de usuario y petición realizada, las cuales podrán ser manipuladas por el administrador a través de un tablero estilo kanban.

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar:

Administrador, quien tendrá la capacidad de consultar un historial de peticiones y actualizar su estado acorde al contexto en el que se encuentren (principalmente, en el que un usuario de soporte no tenga acceso a las peticiones y se requiera de un procesamiento manual).

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas:

Creación de peticiones por rol, actualización de estados de peticiones y el manejo del historial de peticiones realizadas.

# 2  Foco de esta semana  Salida de datos y avance acumulado

La aplicación deberá transformar los datos almacenados o procesados en una salida comprensible para el usuario. La salida puede corresponder a una consulta, listado, reporte, resumen, indicador, alerta, comprobante, gráfico o archivo exportado, según la naturaleza del proyecto. Además, el equipo deberá identificar y demostrar las funcionalidades ya abarcadas en las iteraciones 01, 02 y 03.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | La aplicación recupera los datos de las solicitudes desde la base de datos. | Consulta o registros utilizados |
| Proceso | El sistema aplica filtros, cálculos, reglas o agrupaciones, para visualizar el historial de peticiones y permitir la interacción con el estado de completación de la solicitud. | Proceso ejecutado sin errores |
| Salida | La información se presenta de forma clara y útil, reflejando las acciones realizadas tanto en la aplicación, dashboard de administrador y base de datos. | Pantalla, reporte, indicador o archivo |
| Comprobación | El resultado se contrasta con los datos de origen. | Resultado esperado y obtenido |

# 3  Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

| Funcionalidad o módulo | Iteración de origen | Estado actual | Evidencia o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño y flujo principal de la solución | 01 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Enlace a github |
| Modelo y conexión con la base de datos | 01 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Enlace a github |
| Ingreso y validación de datos | 02 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Enlace a github |
| Proceso funcional sobre los datos | 02 y 03 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Enlace a github |
| Salida de datos para el usuario | 03 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Enlace a github |
| Escaneo QR | 02 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Enlace a github |
| Priorización de solicitudes según urgencia | 02 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Enlace a github |
| Estado de disponibilidad del receptor de la solicitud | 02 | ☐ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Enlace a github |

# 4  Definición de la salida de datos

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos de origen y tablas involucradas | La tabla de origen es la tabla solicitud, la cual contiene toda la información relacionada a las peticiones. |
| Proceso, filtro, cálculo o regla aplicada | Validaciones por rol, estos son los distintos roles de soporte (servicio digital, enfermería, seguridad, limpieza) y el rol de administrador. También se aplica una validación de estados de peticiones, para la correcta manipulación y visualización en el dashboard de administrador. |
| Formato de salida seleccionado | Se edita el estado de una petición realizada a través del dashboard de administrador. |
| Criterio para comprobar que la salida es correcta | El estado de la petición realizada es actualizado, siendo comprobado tanto en el front-end (aplicación de usuario soporte y solicitante, dashboard de administrador) como en la base de datos. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablero Kanban | Felipe Madariaga | 22/09/2026 | 25/09/2026 | Completo | Enlace a github Screenshot de evidencia |
| Priorización de urgencia y estado de disponibilidad | Esteban Toro | 22/09/2026 | 26/09/2026 | Completo | Captura Disponibilidad Captura priorizacion |
| Problemas de diseño (uso de colores) | Álvaro Araya | 27/09/2026 | 28/09/2026 | Completo | Screenshot de evidencia |

# 6  Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los datos de origen | Se ven los datos de las diferentes solicitudes en el inicio de los diferentes soportes(tecnico, enfermeria, seguridad y limpieza) acorde a su rol, además se observa un historial de peticiones del solicitante, con información de si están pendientes, en proceso o finalizadas | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ejecutar el proceso desde la aplicación | El flujo de envío(escaneo QR, selección de tipo de petición) y recepción y cambio de estado de la solicitud, ocurre correctamente desde la aplicación | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Visualizar la salida de datos | El admin es capaz de ver usuarios, salas y solicitudes, el solicitante es capaz de ver un historial de sus peticiones y los usuarios de soporte pueden ver las solicitudes que deben atender | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que el resultado es correcto | Las solicitudes que ve el administrador y el soporte corresponden con la enviada | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Demostrar funcionalidades de iteraciones 01 y 02 | El escaneo QR, el envío y recepción de una solicitud, así como su cambio de estado y priorización según urgencia funcionan correctamente | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Identificar brechas y funcionalidades pendientes | Crear una apk y envío de notificaciones push como funcionalidades pendientes | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿La salida responde a una necesidad del usuario? | Si, ya que permite una resolución más rápida de solicitudes | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿El resultado coincide con los datos y el proceso? | Si, la recepción coincide con el envío y rol correspondiente | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué funcionalidades acumuladas requieren ajustes? | Problemas de diseño en ciertas páginas | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemas de cambio de estado de disponibilidad | El cambio de estado de disponibilidad no reflejaba un cambio visible | Si el soporte no está disponible, no se muestran las solicitudes pendientes | Esteban Toro 26/09/2026 |
| Problemas de diseño en el historial de peticiones | Algunos estados aparecían en blanco | Destacar los estados para que sean visibles para el lector | Esteban Toro 25/09/2026 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Creación de reporte por parte del soporte | Álvaro Araya | 30/09/2026 | El soporte podrá crear un reporte con el trabajo realizado |
| Integración de notificaciones push | Esteban Toro | 04/10/2026 | Tras el envío de una solicitud, se notificará al receptor |
| Subida a servidor de render | Felipe Madariaga | 02/10/2026 | Subida del backend a un servidor en render |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo: Álvaro Araya   Docente guía: Reginaldo Salinas