Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hemos realizado un gran avance en lo realizado en nuestro proyecto. Realizamos la creación de módulos de administrador, solicitante(docente) y soporte. Así como en sus respectivas funcionalidades. Realizamos con éxito el proceso de envío y recepción de solicitudes. Un solicitante tiene acceso a las opciones de realizar una petición, donde podrá escanear el código QR de la sala, donde a partir de ahí elegir el tipo de solicitud que va a enviar(soporte técnico, seguridad, limpieza y emergencia médica) para posteriormente enviar dicha solicitud la cual recepciona el personal disponible. Al personal disponible le llegará una notificación, y en su app podrán ver las distintas peticiones priorizadas por su urgencia. Aqui podrán elegir una, marcarla como atendida y como terminada una vez hayan realizado el trabajo de la petición. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se realizaron los siguientes ajustes a los objetivos del proyecto: - Cambio al alcance del proyecto. Inicialmente se planeaba implementar el proyecto en múltiples sedes, pero se ha limitado a una sola localidad por el momento. Ya se han tomado pasos para que los modelos de base de datos sean escalables en caso de ser requerido. |
| Metodología | No se han realizado ajustes a la metodología de trabajo. Esto incluye tanto la gestión del proyecto como el desarrollo. |
| Evidencias de avance | Las evidencias que aplican al desarrollo de nuestro proyecto, son los documentos que hemos trabajado constantemente desde el inicio del proyecto, incluyendo el registro de daily scrums, historias de usuario, y las fichas de iteración que hemos trabajado semanalmente. Estas se encuentran en nuestro repositorio en Github. Adicionalmente, todo el trabajo de desarrollo de software que hemos realizado se encuentra ampliamente disponible en el repositorio. En cuanto a cómo hemos resguardado la calidad del proyecto, esta se ha mantenido a través de pruebas de calidad que hemos realizado a lo largo del desarrollo. Todo esto es monitoreado a múltiples reuniones a lo largo de la semana, en los que reportamos cualquier cambio, descubrimiento o problema que deba ser resuelto. Todo esto con el objetivo de cumplir con las iteraciones semanales. Evidencias: Enlace a repositorio con los documentos. |

2. Metodología del plan de trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | En este punto del proyecto, nos enfocaremos en realizar pruebas de calidad. Esto incluye pruebas de estrés, seguridad, unitarias, etc. | Acceso a un computador. | Desde la semana 10 hasta la semana 15-16, cuando ocurra la presentación final. | Felipe Madariaga | La principal dificultad que se puede presentar, es no tener suficiente tiempo para realizar todas las pruebas de calidad que deseamos. Esto incrementa si añadimos nuevas funcionalidades. | Estado: No iniciado. | No se ha realizado ningún ajuste, ya que todavía no empieza esta actividad que planeamos para la fase 3. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización . | Documentación extensiva del proyecto. Esto incluye documentos de gestión del proyecto, como documentos adicionales como manuales de usuario. | Acceso a un computador- | Desde la semana 10 hasta la semana 15-16, cuando ocurra la presentación final. | Álvaro Araya | El principal riesgo es la poca complejidad y poca calidad de la información presentada. | Estado: En curso | No se han realizado ajustes. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo . | Optimizar el modelo de base de datos, de modo que se encuentre listo para una posible expansión. | Acceso a un computador- | Desde la semana 10 hasta la semana 15-16, cuando ocurra la presentación final. | Esteban Toro | Ninguna observación. | Estado: En curso | No se han realizado ajustes. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Continuar con el monitoreo extensivo del desarrollo del proyecto. Esto a través de documentos registrando los daily sprint y las diversas reuniones. | Acceso a un computador- | Desde la semana 10 hasta la semana 15-16, cuando ocurra la presentación final. | Todo el equipo | Ninguna observación. | Estado: En curso. | No se han realizado ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitó la realización de nuestro plan de trabajo, nuestra correcta organización. Dividimos nuestras tareas según módulo(docente, soporte y administrador) lo que nos permitió avanzar simultáneamente en cada uno. Esto nos permitió avanzar progresivamente en cada módulo. Además de tener reuniones cada semana, donde conversamos nuestros avances y errores encontrados

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se eliminó una tarea de rastreo por proximidad del personal para las peticiones. Si bien esto se tomo en cuenta y nos habría gustado realizarlo, se consideró demasiado complicado como para lograrlo en el tiempo estipulado por la institución, por lo que no era factible

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No hemos realizado una fase de testing, exhaustiva. Si bien hemos probado las funcionalidades, no hemos realizado pruebas de seguridad, unitarias de integración, etc, propiamente tal. Planeamos la realización de un plan de pruebas para tener la fase de testing preparada y lista para su realización. Esto nos permitirá avanzar en dichas actividades

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.