FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | 2 | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Sistema de Gestión y Control de Peticiones (SGCP) | Semana / iteración | Semana 4, iteración 1 |
| Fecha | 31-08-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr):

Definir y estructurar la solución propuesta mediante el levantamiento de historias de usuario y la elaboración del Product Backlog, junto con el diseño inicial de la arquitectura, modelo de datos e interfaces, estableciendo una base clara para iniciar el desarrollo del proyecto en los siguientes incrementos. ________________________________________________________________________________

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración:

Estas evidencias nos permiten definir claramente qué vamos a desarrollar y cómo lo vamos a hacer: las historias de usuario identifican las necesidades de los usuarios, el Product Backlog organiza y prioriza las funcionalidades, los diagramas representan la estructura de la solución, el modelo de datos define cómo se organizará la información y el diseño de interfaces establece cómo será la interacción con el sistema. En conjunto, nos entregan una base clara para comenzar el desarrollo de los siguientes incrementos semanales y reducir posibles errores o cambios durante la implementación.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta:

Historias de usuario y funcionalidades  definidas

Product Backlog priorizado

Interfaces diseñadas

Modelo de datos realizado

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

- Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

- Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

- Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

- Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

- Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

- Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

- Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

- Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño y arquitectura de la solución | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Esteban Toro y Felipe Madariaga | Enlace a github |
| Modelo de datos inicial | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Esteban Toro | Enlace a github |
| Diseño de interfaces / flujo | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Felipe Madariaga | Enlace a github Enlace a Figma app Enlace a Figma dashboard |
| Backlog priorizado de funcionalidades | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Álvaro Araya | Enlace a github |
| Documento de historias de usuario | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Álvaro Araya y Esteban Toro | Enlace a github |
| Documento Epicas de usuario | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Esteban Toro | Enlace a github |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Backlog | Alvaro Araya | 05-09-2026 | 06-08-2026 | En progreso | Enlace a github |
| Documento de historias de usuario | Alvaro Araya | 01-09-2026 | 05-09-2026 | Terminado | Enlace a github |
| Modelo de datos inicial | Esteban Toro | 02-09-2026 | 02-09-2026 | Terminado | Enlace a github |
| Diseño de interfaces | Felipe Madariaga | 01-09-2026 | 05-09-2026 | Terminado | Enlace a github |
| Documento o diagrama de diseño y arquitectura de la solución | Esteban Toro | 03-09-2026 | 05-08-2026 | Terminado | Enlace a github |
| Documento Epicas de usuario | Esteban Toro | 01-09-2026 | 02-09-2026 | Terminado | Enlace a github |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Se logró completar la definición de las historias de usuario y la priorización del Product Backlog. Adicionalmente, se diseñaron los diagramas de arquitectura UML (4 +1). Finalmente, se creó una propuesta de diseño UI/UX en Figma. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | Se logró completar todas las evidencias necesarias para este primer incremento | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | Hasta el momento de entrega de esta ficha, se validó la propuesta de proyecto inicial a través de una presentación. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Crear un repositorio para subir todo lo relacionado al proyecto. Esto incluye documentación de arquitectura, diseño y código. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Dudas sobre si agregar un atributo en la tabla Solicitud respecto al usuario receptor | Afectará el cómo el script será desarrollado | Agregar el atributo id_usuario_receptor en el modelo entidad relación y en el diagrama de clases, modificar la base de datos durante el desarrollo si es necesario posteriormente | Esteban Toro 06-09-2026 |
| Se revisó de la posibilidad y factibilidad de detectar la ubicación por proximidad del técnico o la persona encargada de resolver la solicitud/petición | Podría sumar más tiempo de desarrollo si se aplica | Se consideró no factible agregar esta función, debido a la cantidad de tiempo requerido para implementarla, por lo que el envío de solicitudes será solo por disponibilidad. | Esteban Toro y Felipe Madariaga 05-09-2026 |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación en la App | Todo el equipo | 07-09-2026 | Autenticación exitosa y validación de credenciales correcta |
| Validación de sesión mediante token | Todo el equipo | 08-09-2026 | Tokens funcionales |
| Gestión de sedes, salas y códigos QR | Todo el equipo | 10-09-2026 | Crud de sedes y salas, junto con la generación de códigos QR funcional |
| Escaneo de código QR y registro manual | Todo el equipo | 14-09-2026 | Autenticación de códigos QR exitosa y capacidad de ingresar solicitud manualmente |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo: Álvaro Araya   Docente guía: Reginaldo Salinas